会议管理App需求分析说明

参考应用：CIRSE 官方会议App

目标平台：iOS + Android（Google Play）

登录方式：邮箱体系

多语言支持：支持中英文双语（默认中文，可手动切换），适配海外参会者与管理者，覆盖App端及Web管理后台所有核心页面、菜单、提示文案及会议资料标题/简介的双语展示。

# 一、项目背景与目标

## 1.1 项目背景

传统专业会议存在参会信息分散、临时变更触达难、数据无法沉淀、资料权限管理复杂等痛点，数字化需求迫切。

## 1.2 项目目标

构建轻量专业的会议数字平台，实现：会议信息集中化、参会者身份数字化、会议运营数据化，同时支持多语言适配，满足海内外用户使用需求。

# 二、用户角色定义

## 2.1 参会者（Mobile App端）

核心目标：便捷获取会议信息、管理个人行程、完成参会全流程。

核心能力：邮箱注册登录/密码找回、会议浏览筛选与订阅、个人日程管理、资料查看下载、消息接收、电子签到、多语言切换。

## 2.2 会议管理者（Web CMS端）

核心目标：高效发布会议、管理参会者、查看运营数据。

核心能力：会议创建与状态管理、参会者名单导入与身份分配、资料上传与权限控制、数据统计与报表导出、多语言文案配置（支持会议资料双语上传/编辑）。

# 三、功能范围定义（Scope）

## 3.1 本期包含功能

- 邮箱单账号体系（注册、登录、密码找回）；

- 多会议支持及参会者订阅功能；

- 电子签到（动态二维码+Web后台核验）、权限化资料管理；

- Web端SaaS化管理后台（会议、参会者、资料、数据管理）；

- 多语言支持（中英文双语，App端+Web后台适配，含文案及资料双语展示）。

# 四、参会者端（Mobile App）

## 4.1 账号系统

### 4.1.1 注册流程

邮箱输入→验证码（5分钟有效）→设置密码（≥8位，支持复杂度校验）→注册登录；支持国际邮箱，邮箱唯一，登录限流防暴破；所有注册相关文案支持双语切换。

### 4.1.2 登录功能

邮箱+密码登录，支持“记住我”，Token持久化登录；允许多设备登录，支持后台强制登出；登录页面及提示文案支持双语。

### 4.1.3 找回密码

邮箱验证→设置新密码；1分钟内仅可发送1次验证码，每日上限5次；相关提示文案支持双语。

## 4.2 会议大厅（Event Portal）

双Tab结构（ALL EVENTS/INSTALLED EVENTS），展示会议Banner、名称、时间、地点、主办方、领域标签（双语展示）；默认按时间倒序，支持未来优先排序；支持时间、地区、领域筛选及模糊搜索（可选拼音支持，英文搜索适配）。

## 4.3 会议订阅机制

参会者点击“加入会议”完成订阅，订阅后会议进入已订阅列表，解锁个人日程、资料查看等功能，接收相关推送；操作按钮及提示文案支持双语。

## 4.4 个人日程（My Schedule）

基于会议主议程（双语展示），可收藏Session生成个人日程，支持一键生成、手动调整；时间轴视图，可选日程冲突检测，支持ICS格式导出至系统日历；Session前15分钟及每日9点触发提醒（本地通知+远程推送，提醒文案双语）。

## 4.5 会议详情页（Event Content）

### 4.5.1 议程模块

按天分组、分会场展示，包含Session时间、地点、主题、演讲者信息（均支持双语）。

### 4.5.2 演讲嘉宾

展示姓名、头衔、单位、简介、高清头像（支持放大）；姓名、头衔、单位、简介支持双语展示。

### 4.5.3 资料中心

支持PDF、PPT、图片格式，可在线预览、下载缓存，按身份权限控制访问；资料标题、分类标签支持双语。

### 4.5.4 权限内容识别

登录后按身份展示对应内容，权限实时生效；普通参会者看公共资料，嘉宾看公共+专属内容，VIP看全部内容；权限相关提示文案支持双语。

## 4.6 通知系统

推送通知（适配iOS APNs、Android FCM），触发场景含日程提醒、会议变更、资料更新等，支持推送权限开关；App内消息中心区分已读/未读，角标提示，点击可跳转详情；通知文案支持双语。

## 4.7 电子签到

参会者生成含用户ID+会议ID的动态二维码（每30秒刷新）；现场通过Web管理后台扫码核验，核验成功后App提示、后台同步签到状态；提示文案支持双语。

## 4.8 多语言设置

App设置页新增语言切换功能，支持中文、英文手动切换，切换后实时生效，覆盖所有页面文案、菜单及内容展示；默认语言为中文。

# 五、管理后台（Web CMS）

SaaS化形态，支持多管理员分级管理，核心功能如下：

## 5.1 会议管理

创建会议需填写名称、Banner、时间地点、主办方、描述等（均支持双语编辑/上传）；状态流转：草稿→已发布→已结束，发布后可修改并选择是否触发推送；后台操作界面支持双语切换。

## 5.2 受邀名单管理

支持Excel/CSV批量导入参会者（必填邮箱，可选姓名、身份、单位），自动去重、提示错误行；默认身份等级（普通、嘉宾、VIP），预留自定义角色接口；支持批量发送可配置邀请邮件（含下载链接、登录指引，邮件内容支持双语配置）。

## 5.3 资料库管理

支持单个、批量、拖拽上传资料（默认单文件≤500MB）；按会议、日期、Session、资料类型分类（分类标签支持双语）；可设置资料可见范围（全员、指定角色、指定名单预留）；支持上传双语资料或为单语言资料添加对应语言备注。

## 5.4 数据统计

实时看板展示注册人数、签到率、活跃用户、资料下载量等；分析热门Session、资料下载排行；支持Excel/PDF导出参会名单、签到记录、行为数据；看板及报表标题、字段支持双语切换。